Centro Universitário SENAI SC-  Campus Florianópolis

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS E IA

PLANO DE TRABALHO

PROJETO INTEGRADOR

Equipe: Radar ENEM

Florianópolis - SC

08/26

| DETALHAMENTO DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| Tema do Projeto: | <digite o título do projeto> |
| Equipe: | <nome, matrícula, telefone e e-mail dos integrantes da equipe, sendo sinalizado quem é líder da equipe> |
| Turma: | 4ª FASE - 444311 - Projeto Aplicado III |
| Curso: | Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial |
| Líder Técnico (orientador): | Gustavo Stangherlin Cantarelli |
| Coorientadores: | n/a |

CONTEXTO:

O mercado contemporâneo de Ciência de Dados exige a entrega de produtos funcionais, superando abordagens isoladas em scripts de desenvolvimento. Este projeto propõe a construção do "Radar ENEM", uma plataforma analítica interativa web para avaliar contrastes socioeconômicos. O grande desafio técnico reside em processar a base oficial de Microdados do INEP (2024-2025), cujo volume massivo inviabiliza o processamento via memória RAM tradicional em servidores de baixo custo, exigindo a aplicação prática de engenharia de Big Data.

OBJETIVOS:

Desenvolver e implantar o "Radar ENEM", uma aplicação web analítica e interativa focada em impacto social, capaz de processar os Microdados do ENEM (2024-2025) através de uma arquitetura em nuvem (AWS) e motores de Big Data para calcular, em tempo real, o posicionamento estatístico de cidadãos frente à população brasileira

- Arquitetar um pipeline de Engenharia de Dados (ETL) utilizando DuckDB e/ou Polars para ingestão offline e compressão dos microdados em formato Parquet. - Provisionar a infraestrutura em nuvem via AWS Academy (Amazon S3 para armazenamento e Amazon EC2 para computação). - Desenvolver quatro módulos de análises individuais (Trilha de Gênero nas Exatas, Abismo Digital, Peso do CEP e Equidade de Escolas) com filtros de entrada dinâmicos. - Construir a interface interativa (Frontend) utilizando o framework Streamlit. - Implementar governança de código utilizando Git Flow e gestão ágil de tarefas integradas via GitHub Projects.

JUSTIFICATIVA:

O projeto transcende a sala de aula ao gerar valor social real e democrático, oferecendo uma ferramenta EdTech para que escolas (como a rede SESI) e alunos compreendam os gargalos demográficos da educação brasileira. Do ponto de vista técnico, o projeto é justificado pela necessidade de aplicar técnicas modernas de Engenharia de Dados e Cloud Computing para resolver problemas clássicos de gargalo de memória RAM no processamento estatístico de Big Data.

PLANO ESTRUTURAL (escopo):

Metodologia: A equipe adotará o framework Ágil com Sprints semanais. O acompanhamento de tarefas e a governança de código ocorrerão integrados no GitHub Projects, exigindo reuniões de alinhamento aos finais de semana e revisão via Pull Requests para rastreabilidade de autoria. RADAR ENEM Fase 1: Planejamento Infra AWS Escopo e Stacks Fase 2: Prototipação Fase 3: Cloud e Deploy Fase 4: Módulos de Engenharia Fase 5: Defesa e Testes finais 1. Fase 1: Planejamento e Arquitetura (Até 25/08 - AV1) 1.1 Definição do escopo, estruturação do AWS Academy e escolha de tecnologias (DuckDB/Polars e Streamlit). 2. Fase 2: Prototipação e Interface (26/08 a 28/09 - AV2) 2.1 Construção do Frontend e apresentação do conceito à banca. 3. Fase 3: Cloud e Deploy (29/09 a 13/10 - AV6) 3.1 Implantação da aplicação no Amazon EC2 e emissão de relatório metodológico. 4. Fase 4: Engenharia e Módulos Individuais (14/10 a 24/11 - AV3/AV4) 4.1 Documentação do pipeline ETL, análise volumétrica e testes de resiliência dos módulos individuais no repositório. 5. Fase 5: Entrega Final (25/11 a 01/12 - AV7) 5.1 Testes de estresse na AWS e defesa prática do sistema.

RESULTADOS:

Espera-se entregar um Produto de Dados 100% funcional e hospedado em nuvem (AWS). O projeto comprovará a proficiência da equipe em conciliar alto rigor estatístico (modelagem de distribuição e Z-Score) à otimização de processamento em larga escala, culminando em uma plataforma que expõe visualmente as desigualdades estruturais da educação brasileira para os usuários.

REFERÊNCIAS:

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Microdados do ENEM (2024 e 2025) e Dicionário de Dados. Documentação Oficial: DuckDB, Polars, Streamlit, e AWS Academy Learner Lab.

| EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MÁQUINAS E ACESSÓRIOS) |  |
| --- | --- |
| Nome do Equipamento | Quantidade / Hora |
| Computadores pessoais da equipe | 50 horas |
| Instância Virtual Amazon EC2. | 15 horas |

| INSUMOS NECESSÁRIOS (CONSUMÍVEIS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| Créditos educacionais AWS Academy Learner Lab | 1 | R$:0, 00 | R$:0, 00 |
| CUSTO TOTAL DO PROJETO: |  |  |  |

| APROVAÇÃO DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| Orientador: | Nome: Gustavo Stangherlin Cantarelli Assinatura: _______________________________________ |